附件1

连云港师范学院后勤与基建管理处报价单

| 项目编号 | LSHQ2026001（绿化） | 项目名称 | 春季校园栽植金桂项目 |
| --- | --- | --- | --- |
| 采购方 | 连云港师范学院 |  |  |
| 供应商 |  |  |  |
| 供应商联系人 |  | 联系电话 |  |
| 询价内容 | - 1.需求清单：见附件。 - 2.承包方式：上门服务，包工包料包售后。 3.人员要求： （1）服务配置：自备人员及完成全部内容的工具、耗材及车辆，如有大型机械需提前报备。 （2）人员安全：中标人全部人员的人身安全及财产安全均有中标人负责，如发生的纠纷或事故，由中标人承担全部责任及法律追责，如损坏采购人的设施，需照价赔偿。 4.合同期：2年 5.验收标准:符合项目要求详见附件2； 6.养护期： （1）绿化项目养护期：金桂养护期两年； （2）养护标准：江苏省园林植物三级养护，含农药化肥，满足成活率百分之百，如有绿植死亡，需免费进行更换或扣除绿植和养护费。 7.付款方式：该项目施工完毕组织相关部门进行验收，验收如无异议，合格后付工程总价的百分之九十，剩余百分之十待两年养护期满，验收合格后一次性付清。 |  |  |
| 供应商报价 | 本次报价为供应商唯一报价，采用最低价中标法。 最高限价：38905元。 报价（大写）： ，（小写）： 。 报价包含货物的报价、运杂费（含垃圾清运包处理）、装卸、和验收合格所需的各种费用及必要的保险费用和各项税金等所有费用的总和。 供应商单位签章： 年 月 日 |  |  |

连云港师范学院后勤与基建管理处制

附件2

春季校园栽植金桂项目方案

一、项目介绍

- 为了提升校园绿化品质，打造花开校园特色景观，在校园内栽植金桂37棵。主要包含树坑换土（覆优质沙壤土）、施肥、做支撑、机械、生根粉、杀菌剂、人工养护费、场地平整及清理现场垃圾（运至校外包处理），平整区域无明显高洼点。金桂栽植后按照要求进行养护管理，养护期2年，养护标准三级养护。

- 项目要求

- 项目清单

- （1）金桂37株；

- （2）机械费（挖机，随车吊）3台班；

- （3）树坑换土（优质沙壤土）25m³；

- （4）有机肥20包；

- （5）树木支撑185根（要求用杂木，长度300cm，小头直径大于3cm，大头直径大于5cm）；

- （6）生根粉（1%吲哚丁酸20*400g）1箱；

- （7）杀菌剂（甲基硫菌灵wp70%20*250）1箱；

- （8）2年人工养护费；

- 项目要求

- 承包方式：上门服务，包工包料包售后；

- 项目报价：固定总价方式，该总价包含完成项目全部工作内容的所有费用，包括但不限于人工费、材料费、机械费、管理费、利润及风险费用等；

- 服务配置：自备人员及完成全部内容的工具、耗材及车辆，如有大型机械需提前报备。

- 人员安全：中标人全部人员的人身安全及财产安全均有中标人负责，如发生的纠纷或事故，由中标人承担全部责任及法律追责，如损坏采购人的设施，需照价赔偿。

- （5）绿植到场需经采购人确认品种、型号及数量后进行栽植,要求：

- 金桂：地径10cm以上，高度200cm以上，全冠、软篷无病虫害；

- 金桂种植后按照要求三级养护进行养护管理，保证植物长势良好。

- 现场所有垃圾（含自有部分）并及时清运至校外包处理，做到工完、料净、场清，恢复因该项目原因损坏的绿化、校园环境与道路设施等。

三、养护期及标准

1.绿化项目养护期：金桂养护期两年。

2.养护标准：江苏省园林植物三级养护，含有机肥农药，满足成活率百分之百，如有绿植死亡，需免费进行更换或扣除绿植和养护费。

四、付款方式：该项目施工完毕组织相关部门进行验收，验收如无异议，合格后付工程总价的百分之九十，剩余百分之十待两年养护期满，验收合格后一次性付清。

后勤与基建管理处

- 五、项目采购清单

| 序号 | 分项名称 | 项目特征 | 单价 （元） | 数量 | 单位 | 合价 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 金桂 | 地径10cm以上，高度200cm以上，全冠、软篷无病虫害 |  | 37 | 棵 |  |
| 2 | 机械费 | 挖机，随车吊 |  | 3 | 台班 |  |
| 3 | 树坑换土 | 优质沙壤土 |  | 25 | m³ |  |
| 4 | 有机肥 | 有机质总养分含量大于45％ |  | 20 | 包 |  |
| 5 | 支撑 | 要求用杂木，长度300cm，小头直径大于3cm，大头直径大于5cm |  | 185 | 根 |  |
| 6 | 生根粉 | 1%吲哚丁酸20*400g |  | 1 | 箱 |  |
| 7 | 杀菌剂 | 甲基硫菌灵wp70%20*250 |  | 1 | 箱 |  |
| 8 | 人工养护费 | 含2年养护费用 |  | 2 | 年 |  |
| 共计 元 |  |  |  |  |  |  |

注：本采购采用固定总价方式，该总价包含完成项目全部工作内容的所有费用，包括但不限于人工费、材料费、机械费、管理费、利润及风险费用等。