附件2

南大门绿篱栽植项目方案

**一、项目介绍**

# 该项目为了提升校园绿化品质，在南大门栽植北海道黄杨，栽植面积约60平方米。现场施工包含老苗木清理、新苗木栽植、绿化场地平整清理、垃圾清运（运至校外处理）、施肥等事项。

1. **项目要求**
2. **项目清单**
3. 北海道黄杨（精品苗木，杯苗，冠幅25cm以上，高度不低于1.8m，颜色翠绿）1000棵；
4. 栽植费用，含老苗木清理，新苗木栽植，机械人工费。
5. **项目要求**
6. 承包方式：上门服务，包工包料包售后；
7. 项目报价为固定单价形式报价，按实际发生及采购人认可的工程量进行结算，结算依据：固定单价×实际发生及采购人认可的工程量；
8. 服务配置：自备人员及完成全部内容的工具、耗材及车辆，如有大型机械需提前报备。
9. 人员安全：中标人全部人员的人身安全及财产安全均有中标人负责，如发生的纠纷或事故，由中标人承担全部责任及法律追责，如损坏采购人的设施，需照价赔偿。

（5）绿植到场需经采购人确认品种、型号及数量后进行栽植要求：

1. 北海道黄杨（冠幅25cm以上，不低于1.8米），色翠绿，丛生型三个分枝以上，养护期一年；
2. 植物种植后按照要求三级养护进行养护管理，保证植物长势良好。

现场所有垃圾（含自有部分）并及时清运至校外包处理，做到工完、料净、场清，恢复因该项目原因损坏的绿化、校园环境与道路设施等。

**三、养护期及标准**

1.绿化项目养护期：北海道黄杨养护期一年。

2.养护标准：江苏省园林植物三级养护，含有机肥农药，满足成活率百分之百，如有绿植死亡，需免费进行更换或扣除绿植和养护费。

### **四、付款方式**：该项目施工完毕组织相关部门进行验收，满足项目需求验收如无异议，合格后付工程总价的百分之百。

后勤与基建管理处

2025年4月3日

### **五、项目采购清单**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **分项名称** | **项目特征** | **单价 （元/平方米）** | **数量** | **单位** | **合价 （元）** |
| 1 | 北海道黄杨 | 精品苗木，杯苗，高度不低于1.8m，颜色翠绿 |  | 1000 | 棵 |  |
| 2 | 栽植费用 | 含老苗木清理，新苗木栽植，机械人工费 |  |  |  |  |
| 共计 元 | | | | | |  |

### 注：总价含货物费用、运杂费（含垃圾清运）、安装施工费、集成费、税金和其他所有费用。