附件1：

 连云港师范高等专科学校

后勤与基建管理处报价单

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目编号 | LSZHQ20230032 | 项目名称 | 凌云桥周边黄土裸露复绿项目 |
| 采购方 | 连云港师范高等专科学校 |
| 供应商 |  |
| 供应商联系人 |  | 联系电话 |  |
| 询价内容 | 1.需求清单：见附件；2.承包方式：上门服务，包工包料；3.人员要求：（1）服务配置：自备人员及完成全部内容的工具、耗材及车辆，如有大型机械需提前报备；   （2）人员安全：中标人全部人员的人身安全及财产安全均有中标人负责，如发生的纠纷或事故，由中标人承担全部责任及法律追责，如损坏采购人的设施，需照价赔偿；4.合同期：1年；5.验收标准:符合项目要求详见附件2；6.养护期：草坪、苗木养护1年，国庆菊养护3个月；7.付款方式：项目内容完成后，经验收合格付合同价的90%，养护期满，验收合格后一次性付清余款（无息）。 |
| 供应商报价 | 本次报价为供应商唯一报价，采用最低价中标法。**最高限价： 27390 元。**报价（大写）： ，（小写）： 。**报价包含货物的报价、人工安装施工费、标准附件、备品备件、专用工具、运杂费（含垃圾清运包处理）、装卸、集成费和验收合格所需的各种费用及必要的保险费用和各项税金等所有费用的总和。**供应商单位签章： 年 月 日 |

连云港师范高等专科学校后勤与基建管理处制

 项目要求

1. **项目清单（15天内完成）**
2. 马尼拉草皮（草坪）铺设面积约为50平方米；
3. 国庆菊(18cm杯子）种植面积约为150平方米；
4. 大叶黄杨球(高度80-90cm,蓬径80cm以上)6株
5. 红叶石楠球(高度100-120cm,蓬径120cm以上)6株，
6. 红叶石楠（高度30-40cm多分枝）色带种植面积约为15平方米。
7. 总面积215平方米内根据实际需要进行种植土换填（含平整场地），预估计50立方米；
8. 清运包处理现场所有垃圾。
9. **项目要求**
10. 承包方式：上门服务，包工包料包售后；
11. 项目报价为固定单价形式报价，按实际发生及采购人认可的工程量进行结算，结算依据：固定单价×实际发生及采购人认可的工程量；
12. 服务配置：自备人员及完成全部内容的工具、耗材及车辆，如有大型机械需提前报备。
13. 人员安全：中标人全部人员的人身安全及财产安全均有中标人负责，如发生的纠纷或事故，由中标人承担全部责任及法律追责，如损坏采购人的设施，需照价赔偿。
14. 绿植到场需经采购人确认品种、型号及数量后进行栽植，种植土及清运要求：
15. 草坪需保证新铺草坪的草量达90%及以上；
16. 国庆菊(18cm杯子）需两到三种相互搭配，达16株/平方米；
17. 大叶黄杨球6株：高度80-90cm,蓬径80cm以上；
18. 红叶石楠球6株：高度100-120cm,蓬径120cm以上；
19. 红叶石楠（高度30-40cm，多分枝）色带种植面积约为15平方米，达25株/平方米。
20. 种植土需保证植物后期生长，如后期因为土质原因造成绿植死亡，需重新进行免费栽植或按采购人实际损失的金额进行赔付；
21. 现场所有垃圾（含自有部分）并及时清运至校外包处理，做到工完、料净、场清，恢复因该项目原因损坏的绿化、校园环境与道路设施等。

**三、养护期及标准**

1.绿化项目养护期：草坪、苗木养护一年，国庆菊养护3个月；

2.养护标准：江苏省园林植物三级养护，含基肥，满足成活率百分之百，如有绿植死亡，需免费进行更换或扣除绿植和养护费。